项目章程

* **项目名称**

小憩

* **项目经理**

韩卓

* **项目背景**

全国大量中国古代传统文化爱好者（至少100万以上），其中很多人有了解、学习和交流中国传统文化的需求（古诗词、汉文化、戏曲、中国古代乐器等），而他们主要的了解、学习方式是书籍、网络等。全国有各种各样的古诗词书籍，价格昂贵、物品不够丰富；由于使用者没有古诗词的交流平台，古文化爱好者学习时枯燥无味又不能表达自己想法和感情。

* **项目目标**

为全国喜欢中国古代传统文化的人提供学习交流的平台，弘扬中国传统文化。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2021．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**