|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 不能实现项目所需技术 | 成员技术尚未成熟，不能满足客户提出的要求 | 需求风险 |
| R2 | 不能高质量完成项目 | 项目工程量较大，成员与时间有限 | 质量风险 |
| R3 | 用户参与度不高 | 项目较小众，用户对古风了解不够，缺乏配合意愿 | 用户风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |